ДОГОВОР № 260930-1

г. Минск	«30» сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сайенстех», УНП 193811157, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Свиридова И. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Анищенко Иван Александрович, УНП 192721858, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации от 18.10.2016г. (регистрационный номер 192721858), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Настоящий договор устанавливает общие условия сотрудничества. Состав, объёмы и последовательность работ, выполняемых Исполнителем, определяются Дорожной картой (Приложение №1) и могут дополняться по ходу выполнения без перезаключения договора. Результаты этапов оформляются Актами.

1.2. Направления работ:

-разработка и (или) модернизация сайта;

-перевод технической документации;

-создание брендбука;

-развертывание на хостинге (FTP);

-настройка корпоративной почты и SSL-сертификатов; иные работы по Дорожной карте.

1.3. Дорожная карта — ориентир; уточняется Исполнителем по ходу без допсоглашений, пока не меняется ориентировочный бюджет.

2. Стоимость и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ оценивается и определяется как время, затраченное Исполнителем на их выполнение, умноженное на размер базовой ставки (рублей за час работы).

Базовая ставка принимается равной — 50 (пятьдесят) белорусских рублей в час.

2.2. Цена договора не является твёрдой.

Ориентировочный бюджет комплекса выполняемых работ по соглашению сторон должен находиться в диапазоне от 7 000 до 10 000 белорусских рублей.

Итоговая стоимость определяется фактически выполненными и принятыми работами в пределах этого диапазона.

2.3. НДС не начисляется на основании подп.3.12 п.3 ст.286 Налогового Кодекса РБ (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З.

2.4. Условия оплаты:

2.4.1. Предоплата 3000 (три тысячи) белорусских рублей в течение 3-х банковских дней с даты подписания Договора. Предоплата учитывается при окончательном расчёте за выполненные работы.

2.4.2.  Окончательный расчёт производится на основании Акта сдачи-приёмки, подписанного обеими сторонами, в котором производится окончательный расчёт стоимости выполненных Исполнителем работ по формуле:

Стоимость (руб.) =Время (ч) × Базовая ставка (руб/ч)

Предварительное согласование часов не требуется.

К оплате за выполненные работы следует сумма равная стоимости выполненных работ по акту за минусом суммы оплаченной предоплаты.

3. Приёмка

3.1. Порядок и сроки выполнения работ определяются  Дорожной картой (Приложение №1).

3.2. Заказчик принимает результат этапа в течение 5 рабочих с даты его предъявления Исполнителем.

3.3. Результат принадлежит Заказчику после оплаты.

3.4. По соглашению Сторон этапы могут закрываться по отдельности, группами в одном Акте, либо весь объём работ — одним итоговым Актом по завершении Дорожной карты. Аванс и его остаток зачитываются в любой подписанный Акт.

4. Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы качественно и в срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

Примечание: Критерием качественного выполнения работ по настоящему Договору является акт сдачи-приёмки, подписанный обеими сторонами.

4.1.2. Выполнить работы лично. По выполнении договорных обязательств - предоставить Заказчику акт сдачи-приемки (а также промежуточные акты, если это потребуется по мнению сторон).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. По выполнении Исполнителем условий настоящего Договора подписать акт (либо промежуточные акты (смотри п. 4.1.2)) сдачи-приемки в течение трех рабочих дней.

4.2.2 Оплатить услуги в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора.

5. Срок действия Договора

5.1. Договор действует с даты его подписания и до 15 ноября 2026 г.

5.2. Срок выполнения работ по Договору исчисляется с даты поступления предоплаты на расчётный счёт Исполнителя.

5.4. Время выполнения работ определяется Дорожной картой (Приложение №1).

5.3. Срок действия Договора может быть продлён по взаимному  соглашению Сторон.

5.4. Перечень выполняемых работ согласно Дорожной карте может быть расширен по взаимному  соглашению Сторон.

5.5. Работы по Договору могут быть завершены досрочно.

6. Ответственность сторон и разрешение споров

6.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде или других судах в соответствии с их компетенцией.

7. Прочие условия

7.1. Если в ходе выполнения работ выяснится, что предельная цена, указанная в п. 2.2. (в 10 000 руб.) по объективным причинам может быть превышена, то Исполнитель должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Решение о дальнейшем продолжении работ и их стоимости принимается по взаимному согласованию сторон.

7.2. Домен (.BY/.БЕЛ), хостинг на территории Республики Беларусь, SSL-сертификат, госпошлина за регистрацию в БелГИЭ и иные сопутствующие товары и услуги, необходимые для развертывания системы, оплачивает Заказчик напрямую провайдерам и регистраторам; в стоимость работ они не входят. Исполнитель может организовать и сопровождать эти платежи по поручению Заказчика.

7.3. Стороны обязуются не разглашать полученную в ходе выполнения работ информацию (техническую, коммерческую, персональные данные) и использовать её исключительно в целях исполнения настоящего Договора.

7.4. Форс-мажор. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в разумный срок.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП Анищенко Иван Александрович 220090, г. Минск, ул. Логойский тракт 39/2-89, УНП 192721858 Банк: ЗАО «БСБ Банк», 220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 4 БИК/SWIFT: UNBSBY2X IBAN: BY83 UNBS 3013 1853 9000 4000 0933 Тел.: +375 29 610-55-55 | ЗАКАЗЧИК: ООО «Сайенстех» 220025, г. Минск, ул. Слободская, 157-179 УНП 193811157 Банк: ОАО «Приорбанк» БИК: PJCBBY2X р/с: BY86PJCB30120854981000000933 (BYN) Тел.: +375 44 501-06-81 E-mail: infobox.sciencetech@gmail.com |
| --- | --- |
| Исполнитель: __________/ Анищенко И. А. | Заказчик: _____________ / Свиридов И. А. |

Приложение №1. Дорожная карта (ориентир)

Настоящая Дорожная карта определяет состав, последовательность и ориентировочные сроки работ по Договору № 260930-1 от 30.09.2026. Карта является ориентиром и уточняется Исполнителем по ходу выполнения без перезаключения Договора.

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | ТЗ и дорожная карта; хостинг/FTP, почта, SSL; базовая структура брендбука | неделя 1 |
| Этап 2 | Разработка сайта для BIKAI: каталог, карточки, дизайн | недели 1–3, параллельно с Этапом 3 |
| Этап 3 | Перевод документации по фактическому комплекту | недели 1–3, параллельно с Этапом 2 |
| Этап 4 | Брендбук и фирменные шаблоны | недели 2–4 |
| Этап 5 | Развертывание, SEO-базис, передача и обучение | недели 4–5 |
| Этап 6 | Дополнительные работы и поддержка: доработки по заявкам, сопровождение и развитие запущенного | после запуска, постоянно |

Этапы выполняются параллельно, где это возможно; сроки считаются от старта Этапа 1 и уточняются Дорожной картой.

| Исполнитель: ______________ / Анищенко И. А. | Заказчик: ______________ / Свиридов И. А. |
| --- | --- |

Приложение №2. Регламент учёта и приёмки по факту

Настоящий Регламент устанавливает порядок учёта работ и их приёмки по факту в рамках Договора № 260930-1 от 30.09.2026.

1. Работы выполняются по Дорожной карте (Приложение №1).

2. Исполнитель ведёт учёт затраченного времени; сводка предоставляется по запросу Заказчика.

3. По завершении работ составляется Акт: перечень выполненных работ и затраченные часы.

4. Заказчик принимает результат работ, а не количество часов.

5. Оплата = часы × ставка; аванс и его остаток зачитываются в оплату Актов.

6. При приближении к границе бюджета Исполнитель уведомляет Заказчика.

| Исполнитель: ___________ / Анищенко И. А. | Заказчик: ____________ / Свиридов И. А. |
| --- | --- |

Приложение №3. Техническое задание

Настоящее Техническое задание определяет состав работ и результат по каждому направлению в рамках Договора № 260930-1 от 30.09.2026. Работы по направлениям идут параллельно; порядок и сроки — по Дорожной карте (Приложение №1), приёмка — Актами по этапам. Состав работ:

1. Сайт для бренда BIKAI: каталог и карточки товара по единому шаблону, дизайн-рефреш, контрактные и дилерские страницы, раздел статей, SEO-базис и микроразметка.

2. Переводы: перевод технической документации (руководства, паспорта, методики) с выдачей в фирменном виде — DOCX, PDF и HTML одним файлом.

3. Брендбук: логотип, фирменные цвета и шрифты, шаблоны документов и карточек товара.

4. Инфраструктура: хостинг/FTP, корпоративная почта, SSL-сертификаты, развертывание сайта по живому адресу.

5. Требования к результату: сайт работает и индексируется, читается поиском и ИИ-выдачей; документы соответствуют требованиям для регистрации медизделий.

| Исполнитель: __________ / Анищенко И. А. | Заказчик: ___________ / Свиридов И. А. |
| --- | --- |